## Slide 1
ГБУЗ «Районная больница г. Еманжелинск»
Капитальный ремонт Больницы (Главный корпус)
г. Еманжелинск, ул. Титова, д. 1
СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:
Начало строительства – ???
Окончание строительства – ???
ОТВЕТСТВЕННЫЙ:
Белова Т.И.
тел.: 8-351-38-2-12-79
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
АО СЗ «ЮУ КЖСИ»
Директор ???, тел.: 8-351-245-90-90
ЗАКАЗЧИК:
ГБУЗ
«Районная больница г. Еманжелинск»
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
Notes: Утверждается подрядчик, идут работы над документацией, решение вопроса ориентировочно к 21.04.23 Даты начала и окончания работ не выставлены, директор в блоке Генеральный подрядчик не обозначен в этой связи. Окончание строительства: дали лишь ориентиры на 31.10.23.

## Slide 2
ГБУЗ «Районная больница г. Еманжелинск»
Капитальный ремонт Врачебной амбулатории
п. Зауральский, ул. Пятилетки, д. 2
СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:
Начало строительства – ???
Окончание строительства – 31.10.2023
ОТВЕТСТВЕННЫЙ:
Белова Т.И.
тел.: 8-351-38-2-12-79
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
АО СЗ «ЮУ КЖСИ»
Директор ??? ., тел.: 8-351-245-90-90
ЗАКАЗЧИК:
ГБУЗ
«Районная больница г. Еманжелинск»
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
Notes: Не утвержден подрядчик. См комментарий к первому слайду.